# COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN

## The Wandering Rose - Villa Booking System

## 1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này mô tả cách quản lý giao tiếp trong dự án, bao gồm: - Các kênh giao tiếp - Tần suất và format - Ma trận giao tiếp

## 2. STAKEHOLDER COMMUNICATION MATRIX

| Stakeholder | Thông tin cần | Phương thức | Tần suất | Người gửi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên | Progress, Issues | Email, Trello | Weekly | PO (A) |
| Team Members | Tasks, Updates | Zalo Group, Standup | Daily | SM (B) |
| Product Owner | Deliverables | Sprint Review | Per Sprint | Dev Team |

## 3. COMMUNICATION CHANNELS

| Kênh | Mục đích | Thời gian phản hồi |
| --- | --- | --- |
| Zalo Group | Daily communication, Quick questions | < 2 giờ |
| Trello | Task management, Tracking | < 24 giờ |
| Google Meet | Meetings, Sprint events | Scheduled |
| Email | Formal communication | < 24 giờ |
| GitHub | Code review, Technical discussion | < 12 giờ |

## 4. SCRUM EVENTS COMMUNICATION

### Daily Standup

- Thời gian: 15 phút, 20:00 hàng ngày

- Platform: Zalo Group (text or voice)

- Format: 3 câu hỏi

- Facilitator: Scrum Master (B)

### Sprint Planning

- Thời gian: 1-2 giờ, đầu Sprint

- Platform: Google Meet

- Participants: All team

- Output: Sprint Backlog

### Sprint Review

- Thời gian: 1 giờ, cuối Sprint

- Platform: Google Meet

- Participants: All + Stakeholders

- Output: Demo, Feedback

### Sprint Retrospective

- Thời gian: 30 phút, sau Review

- Platform: Google Meet

- Participants: Team only

- Output: Action items

## 5. ESCALATION PATH

Level 1: Team Discussion (Zalo)
    ↓
Level 2: Scrum Master (B)
    ↓
Level 3: Product Owner (A)
    ↓
Level 4: Giảng viên

## 6. MEETING SCHEDULE

| Meeting | Ngày | Thời gian | Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Hàng ngày | 20:00 | 15 min |
| Sprint 1 Planning | 19/12 | 19:00 | 2 hrs |
| Sprint 1 Review | 29/12 | 19:00 | 1 hr |
| Sprint 2 Planning | 30/12 | 19:00 | 1 hr |
| Sprint 2 Review | 08/01 | 19:00 | 1 hr |

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 19/12/2025