# Q&A DOCUMENT

## The Wandering Rose - Villa Booking System

## 1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu ghi lại các câu hỏi và trả lời trong quá trình phát triển dự án, bao gồm: - Clarification về yêu cầu - Technical decisions - Business logic

## 2. REQUIREMENT Q&A

### Q1: Phạm vi dự án Topic 1?

Ngày: 19/12/2025 | Người hỏi: Team

Trả lời: Website đặt phòng villa bao gồm: - Hiển thị phòng theo zone - Booking flow hoàn chỉnh - Quản lý dịch vụ sự kiện - Quản lý tour du lịch - Không bao gồm admin dashboard

### Q2: Figma design có bắt buộc follow 100%?

Ngày: 19/12/2025 | Người hỏi: C (Frontend Dev)

Trả lời: Có, Figma là reference chính cho UI/UX. Tuy nhiên: - Responsive behavior tự quyết định - Có thể thêm micro-animations - Data structure theo thiết kế database team

### Q3: Cần tích hợp payment gateway thực không?

Ngày: 20/12/2025 | Người hỏi: D (Backend Dev)

Trả lời: Không bắt buộc. Có thể mock payment flow: - Hiển thị các options (Bank, Momo, Cash) - Simulate successful payment - Focus vào booking flow hoàn chỉnh

### Q4: Admin dashboard có cần làm không?

Ngày: 20/12/2025 | Người hỏi: A (PO)

Trả lời: Không cần cho đợt này. Focus vào: - Customer-facing website - MVP booking features - Nếu team > 4 người, cần CRUD master data → Có nhưng basic

### Q5: Dữ liệu phòng lấy từ đâu?

Ngày: 21/12/2025 | Người hỏi: E (Dev)

Trả lời: - Dựa trên Figma design - 3 zones: Wooden House, Rose House, Villa - 7 phòng với thông tin mock - Giá từ 1,200,000 - 5,000,000 VND

## 3. TECHNICAL Q&A

### Q6: Stack công nghệ được sử dụng?

Ngày: 19/12/2025 | Người hỏi: Team

Trả lời: - Frontend: React + TypeScript + Vite + TailwindCSS - Backend: ASP.NET Core Web API - Database: SQL Server - Deployment: Docker + nginx

### Q7: API design style?

Ngày: 21/12/2025 | Người hỏi: D (Backend Dev)

Trả lời: RESTful API: - GET /api/rooms - List rooms - GET /api/rooms/{id} - Room detail - POST /api/bookings - Create booking - Sử dụng JSON format

### Q8: Authentication cần không?

Ngày: 22/12/2025 | Người hỏi: E (Dev)

Trả lời: Không bắt buộc cho MVP: - Guest checkout allowed - Không cần login để đặt phòng - Có thể thêm sau nếu còn thời gian

### Q9: Calendar picker dùng library hay custom?

Ngày: 23/12/2025 | Người hỏi: C (Frontend Dev)

Trả lời: Custom để match Figma design: - Tích hợp vào modal - Cho phép chọn date range - Guest selector trong cùng modal

### Q10: Làm sao xử lý double booking?

Ngày: 24/12/2025 | Người hỏi: D (Backend Dev)

Trả lời: - Check availability trước khi book - API trả về available rooms only - Trong scope hiện tại: không concurrent users thực sự

## 4. PROCESS Q&A

### Q11: Daily Standup format?

Ngày: 19/12/2025 | Người hỏi: B (SM)

Trả lời: 15 phút qua Zalo: 1. Hôm qua làm gì? 2. Hôm nay làm gì? 3. Có blocker không?

### Q12: Sprint length?

Ngày: 19/12/2025 | Người hỏi: A (PO)

Trả lời: - Sprint 1: 7 ngày (19-25/12) - Sprint 2: 6 ngày (26-31/12) - Sprint 3: 7 ngày (02-08/01) - Tổng 21 ngày (nghỉ lễ 01/01)

### Q13: DoD (Definition of Done)?

Ngày: 19/12/2025 | Người hỏi: F (Tester)

Trả lời: - Code complete & reviewed - Unit tested - No critical bugs - Merged to develop branch

## 5. STAKEHOLDER DECISIONS

| # | Decision | Made by | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No admin dashboard | GV | 19/12 |
| 2 | Mock payment only | PO | 20/12 |
| 3 | Focus on booking flow | PO | 20/12 |
| 4 | Custom calendar picker | Team | 23/12 |
| 5 | Sprint 1 scope adjustment | PO | 28/12 |

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 08/01/2026